全面预算管理流程

（2009年）

2008年07月

目  录

一、全面预算管理流程	1

（一）全面预算目标制定流程	1

（二）全面预算启动流程	2

（三）全面预算编制和审批流程	4

（四）全面预算事前审批流程	5

（五）预算外事项审批流程	6

（六）超预算事项审批流程	8

（七）全面预算评价流程	9

（八）全面预算调整流程	10

二、全面预算编制流程	12

（一）已知项目收入预算编制流程	12

（二）未知项目收入预算编制流程	14

（三）回款预算编制流程	15

（四）外单位配合费预算编制流程	16

（五）业务成本费用预算编制流程	18

（六）资本支出预算编制流程	20

# 一、全面预算管理流程

## （一）全面预算目标制定流程

### 1．适用范围

本流程适用于年度预算目标的制定工作。

### 2．流程起点和终点

起点：预算管理办公室提请制定年度预算目标。

终点：预算管理委员会审议通过年度预算目标，并正式发布。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：预算管理办公室

2、协助部门：企业发展部、市场部、计划部、财务部

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任岗位 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算管理办公室向公司预算管理委员会提请制定下一年度预算目标 | 预算管理办公室主任 |  |
| 2 | 预算管理委员会制定年度预算目标 | 预算管理委员会主席 |  |
| 3 | 设计院战略目标分解及预算年度经济形势分析 | 企业发展部总经理 | 关键点1 |
| 4 | 预算年度市场分析及竞争策略分析 | 市场部总经理 |  |
| 5 | 计划分析及生产运营分析 | 计划部总经理 |  |
| 6 | 公司财务运行情况分析 | 财务部总经理 |  |
| 7 | 上年度全面预算执行情况分析 | 预算管理办公室主任 | 关键点2 |
| 8 | 预算管理办公室汇总各分析报告，编写下年度预算目标草案 | 预算管理办公室主任 |  |
| 9 | 预算管理委员会审核年度预算目标草案 | 预算管理委员会主席 | 关键点3 |
| 10 | 形成设计院下年度预算目标，并正式发布 | 预算管理委员会主席 | 关键点4 |

### 5．流程图

## （二）全面预算启动流程

### 1．适用范围

本流程适用于全面预算的启动工作，及全面预算的编制准备工作。

### 2．流程起点和终点

起点：全面预算管理委员会更新名单。

终点：预算管理委员会审议通过全面预算管理制度，并正式发布。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：预算管理办公室

2、协助部门：各预算责任单位

### 4．流程说明

| 代码 | 节点操作说明 | 责任岗位 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更新设计院预算管理委员会成员名单 | 预算管理委员会主席 |  |
| 2 | 召开年度预算准备工作动员会 | 预算管理委员会主席 |  |
| 3 | 核准各预算单位职责；落实各预算责任单位全面预算指标；落实归口管理部门责任 | 预算管理办公室主任 | 关键点1 |
| 4 | 预算管理委员会审议单位职责、预算指标、归口管理职责的初稿 | 预算管理委员会主席 | 关键点2 |
| 5 | 设计更新全面预算管理流程；设计更新全面预算编制表单；设计更新预算编制说明模板 | 预算管理办公室主任 |  |
| 6 | 预算管理委员会审议全面预算管理流程、表单、说明模板 | 预算管理委员会主席 |  |
| 7 | 形成设计院全面预算管理体系，并正式发布 | 预算管理委员会主席 |  |

### 5．流程图

## （三）全面预算编制和审批流程

### 1．适用范围

本流程适用于全面预算编制和审批过程。

### 2．流程起点和终点

起点：年度经营目标发布。

终点：预算管理委员会审议通过全面预算方案，并正式发布。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：预算管理办公室

2、协助部门：各预算责任单位

### 4．流程说明

| 代码 | 节点操作说明 | 责任岗位 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计院全面预算管理委员会正式发布年度预算目标 | 预算管理委员会主席 |  |
| 2 | 发布设计院全面预算编制指导文件 | 预算管理办公室主任 |  |
| 3 | 各预算责任单位编制年度预算 | 各预算责任单位 |  |
| 4 | 预算工作组审核 | 预算工作组组长 | 关键点1 |
| 5 | 预算管理办公室汇总平衡各单位预算 | 预算管理办公室主任 | 关键点2 |
| 6 | 形成设计院全面预算初稿 | 预算管理办公室主任 |  |
| 7 | 预算管理委员会审核 | 预算管理委员会主席 | 关键点3 |
| 8 | 形成设计院年度预算，并正式发布 | 预算管理委员会主席 |  |

### 5．流程图

## （四）全面预算监控流程

### 1．适用范围

本流程适用于各预算责任单位申请预算额度的审批过程。

### 2．流程起点和终点

起点：预算责任单位提出预算额度申请。

终点：预算监控责任单位批准（或否决）申请。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：预算监控责任单位

2、协助部门：各预算责任单位

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任岗位 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算责任单位提出业务申请 | 预算责任单位 |  |
| 2 | 审核是否为预算内事项 | 预算监控单位 | 关键点1 |
| 3 | 审核是否为在预算限额内 | 预算监控单位 | 关键点2 |
| 4 | 审核是否符合预算审批条件 | 预算监控单位 | 关键点3 |
| 5 | 符合预算审批条件，批准申请 | 预算监控单位 |  |
| 6 | 不符合预算审批条件，否决申请 | 预算监控单位 |  |
| 7 | 执行审批结果 | 预算监控单位 |  |
| 8 | 预算外事项直接进入预算外事项审批流程 |  |  |
| 9 | 超预算事项直接进入超预算事项审批流程 |  |  |

### 5．流程图

## （五）预算外事项审批流程

### 1．适用范围

本流程适用于预算外事项的审批过程。

### 2．流程起点和终点

起点：预算责任单位提出预算外事项申请。

终点：预算管理委员会（或授权单位）审议批准（或否决）申请。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：全面预算管理委员会（或授权单位）

2、协助部门：预算监控单位

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任岗位 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务部门提出预算外事项申请 | 预算责任单位 |  |
| 2 | 业务部门提交业务活动报告及申请依据 | 预算责任单位 |  |
| 3 | 可行性审核 | 预算监控单位 | 关键点1 |
| 4 | 不通过可行性审核，否决预算申请 | 预算监控单位 |  |
| 5 | 通过可行性审核，形成可行性分析报告 | 预算监控单位 |  |
| 6 | 预算管理委员会审批 | 预算管理委员会 | 关键点2 |
| 7 | 符合预算审批条件，批准申请 | 预算管理委员会 |  |
| 8 | 不符合预算审批条件，否决申请 | 预算管理委员会 |  |
| 9 | 执行审批结果 | 预算责任单位 |  |

### 5．流程图

## （六）超预算事项审批流程

### 1．适用范围

本流程适用于超预算事项的审批过程。

### 2．流程起点和终点

起点：预算责任单位提出超预算事项申请。

终点：预算管理委员会（或授权单位）审议批准（或否决）申请。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：全面预算管理委员会（或授权单位）

2、协助部门：预算监控单位

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任岗位 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务部门提出超预算事项申请 | 预算责任单位 |  |
| 2 | 业务部门提交业务活动报告及申请依据 | 预算责任单位 |  |
| 3 | 可行性审核 | 预算监控单位 | 关键点1 |
| 4 | 不通过可行性审核，否决预算申请 | 预算监控单位 |  |
| 5 | 通过可行性审核，形成可行性分析报告 | 预算监控单位 |  |
| 6 | 预算管理委员会审批 | 预算管理委员会 | 关键点2 |
| 7 | 符合预算审批条件，批准申请 | 预算管理委员会 |  |
| 8 | 不符合预算审批条件，否决申请 | 预算管理委员会 |  |
| 9 | 执行审批结果 | 预算责任单位 |  |

### 5．流程图

## （七）全面预算评价流程

### 1．适用范围

本流程适用于全面预算执行情况的监控（月度、季度、半年度和年度监控）。

### 2．流程起点和终点

起点：制定全面预算执行情况监控预警机制。

终点：正式发布全面预算执行情况分析报告。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：预算管理办公室

2、协助部门：各预算责任单位

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任岗位 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定预算执行情况预警机制 | 预算管理办公室 | 关键点1 |
| 2 | 编制预算执行情况定期分析报告 | 预算责任单位 |  |
| 3 | 可行性审核 | 预算工作组 |  |
| 4 | 预警事项分析报告 | 预算管理办公室 | 关键点2 |
| 5 | 预算执行情况综合分析报告 | 预算管理办公室 | 关键点3 |
| 6 | 召开预算执行情况分析会，形成预算评价决议 | 预算管理委员会 |  |
| 7 | 执行预算评价决议 | 预算责任单位 |  |
| 8 | 修订预算执行情况分析报告 | 预算管理办公室 |  |
| 9 | 正式发布预算执行情况分析报告 | 预算管理委员会 |  |

### 5．流程图

## （八）全面预算调整流程

### 1．适用范围

本流程适用于全面预算的调整（季度调整、半年度调整）。

### 2．流程起点和终点

起点：预算管理办公室发布预算调整通知。

终点：预算管理委员会审议通过预算调整方案，并正式发布。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：预算管理办公室

2、协助部门：各预算责任单位

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任岗位 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布预算调整通知 | 预算管理办公室 |  |
| 2 | 编制预算调整方案 | 预算责任单位 |  |
| 3 | 调整预算的必要性审核 | 预算管理办公室 | 关键点1 |
| 4 | 形成预算调整草案，并提交公司预算管理委员会审核 | 预算管理办公室 |  |
| 5 | 审核预算调整的合理性 | 预算管理委员会 | 关键点2 |
| 6 | 通过审核，同意调整，确定预算调整目标；不通过审核，不予调整预算 | 预算管理委员会 |  |
| 7 | 组织预算调整工作 | 预算管理办公室 |  |
| 8 | 根据预算调整目标，编制调整预算 | 预算责任单位 |  |
| 9 | 预算工作组审核 | 预算责任单位 | 关键点3 |
| 10 | 汇总平衡 | 预算管理办公室 |  |
| 11 | 形成预算调整初稿 | 预算管理办公室 |  |
| 12 | 预算管理委员会审批 | 预算管理委员会 |  |
| 13 | 形成预算调整终稿，并正式发布 | 预算管理委员会 |  |

### 5．流程图

# 二、全面预算编制流程

## （一）已知项目收入预算编制流程

### 1．适用范围

本流程适用于已知项目收入编制和审批的过程。

### 2．流程起点和终点

起点：计划部统计已知项目。

终点：预算管理委员会审议通过已知项目收入预算方案，并正式发布。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：市场部、计划部

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任部门 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统计预算年度已知项目，并交市场部 | 计划部 |  |
| 2 | 编制已知项目预计合同额预算，并交计划部 | 市场部 | 关键点1 |
| 3 | 编制已知项目预算年度前完成进度、预算年度预计完成进度预算 | 市场部 | 关键点2 |
| 4 | 判断未来剩余进度是否为0，预计已知项目完工额，并交市场部 | 计划部 |  |
| 5 | 形成预算年度前完成工作量、预算年度完成工作量、未来剩余工作量预算 | 计划部 |  |
| 6 | 编制已完工项目合同签订率预算 | 市场部 | 关键点3 |
| 7 | 形成已知项目收入预算初稿，并提交预算审批机构 | 市场部 |  |
| 8 | 预算审批机构审批 | 预算审批机构 | 关键点4 |
| 9 | 形成设计院已知项目收入预算终稿，并正式发布 | 预算管理委员会 |  |

### 5．流程图

## （二）未知项目收入预算编制流程

### 1．适用范围

本流程适用于未知项目收入编制和审批的过程。

### 2．流程起点和终点

起点：市场部编制未知项目省公司投资额预算。

终点：预算管理委员会审议通过未知项目收入预算方案，并正式发布。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：市场部

2、协助部门：计划部

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任部门 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制未知项目省公司投资额预算、取费率预算、折扣率预算，形成未知项目市场项目额预算 | 市场部 | 关键点1 关键点2 |
| 2 | 编制中标率预算 | 市场部 | 关键点3 |
| 3 | 形成未知项目预计合同额预算 | 市场部 |  |
| 4 | 编制预算年度预计完成进度预算，并交计划部 | 市场部 | 关键点4 |
| 5 | 确认通过预算年度预计完成进度算，并交市场部 | 计划部 | 关键点5 |
| 6 | 形成预算年度预计完成工作量预算 | 市场部 |  |
| 7 | 编制未知项目完成工作量收入确认率预算 | 市场部 | 关键点6 |
| 8 | 形成设计院未知项目收入预算初稿，并提交预算审批机构 | 市场部 |  |
| 9 | 预算审批机构审批 | 预算审批机构 | 关键点7 |
| 10 | 形成设计院未知项目收入预算终稿，并正式发布 | 预算管理委员会 |  |

### 5．流程图

## （三）回款预算编制流程

### 1．适用范围

本流程适用于回款预算编制和审批的过程。

### 2．流程起点和终点

起点：财务部编制应收账款年初余额预算。

终点：预算管理委员会审议通过回款预算方案，并正式发布。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：市场部

2、协助部门：财务部

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任部门 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制应收账款年初余额预算，并交市场部 | 财务部 |  |
| 2 | 编制并整理收入预算 | 市场部 |  |
| 3 | 汇总形成回款基数预算 | 市场部 |  |
| 4 | 编制回款率预算 | 市场部 | 关键点1 |
| 5 | 形成设计院回款预算初稿，并提交预算审批机构 | 市场部 |  |
| 6 | 预算审批机构审批 | 预算审批机构 | 关键点2 |
| 7 | 形成设计院回款预算终稿，并正式发布 | 预算管理委员会 |  |

### 5．流程图

## （四）外单位配合费预算编制流程

### 1．适用范围

本流程适用于外单位配合费编制和审批的过程。

### 2．流程起点和终点

起点：计划部编制预算年度预计完成工作量预算。

终点：预算管理委员会审议通过外单位配合费预算方案，并正式发布。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：计划部

2、协助部门：人力资源部

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任部门 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制预算年度预计完成工作量预算 | 计划部 |  |
| 2 | 预计生产员工年初数量，并交计划部 | 人力资源部 |  |
| 3 | 预计生产员工预计净增加数，并交计划部 | 人力资源部 | 关键点1 |
| 4 | 编制劳产率预算 | 计划部 | 关键点2 |
| 5 | 形成内部预计完成工作量预算 | 计划部 |  |
| 6 | 预计新增员工预计劳产率 | 计划部 | 关键点3 |
| 7 | 形成新增员工预计完成工作量预算 | 计划部 |  |
| 8 | 形成外包预计完成工作量预算 | 计划部 |  |
| 9 | 编制外单位配合费率预算 | 计划部 |  |
| 10 | 形成预算年度外单位配合费预算 | 计划部 |  |
| 11 | 预计以前未付外单位配合费 | 计划部 |  |
| 12 | 形成外单位配合费总额预算 | 计划部 |  |
| 13 | 预计预算年度外单位配合费支付比例 | 计划部 | 关键点4 |
| 14 | 形成设计院外单位配合费预算初稿，并提交预算审批机构 | 计划部 |  |
| 15 | 预算审批机构审批 | 预算审批机构 | 关键点5 |
| 16 | 形成设计院外单位配合费预算终稿，并正式发布 | 预算管理委员会 |  |

### 5．流程图

## （五）业务成本费用预算编制流程

### 1．适用范围

本流程适用于业务成本费用编制和审批的过程。

### 2．流程起点和终点

起点：计划部编制内部预计完成工作量预算。

终点：预算管理委员会审议通过业务成本费用预算方案，并正式发布。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：计划部

2、协助部门：人力资源部

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任部门 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制内部预计完成工作量预算 | 计划部 |  |
| 2 | 编制内部工作量毛利率预算 | 计划部 | 关键点1 |
| 3 | 形成业务成本费用合计预算 | 计划部 |  |
| 4 | 编制职工薪酬分配预算，并交计划部 | 人力资源部 | 关键点2 |
| 5 | 编制生产人员职工薪酬分配预算 | 计划部 | 关键点3 |
| 6 | 形成直接人工预算 | 计划部 |  |
| 7 | 编制外单位配合费预算 | 计划部 |  |
| 8 | 形成直接费用预算并编制直接费用明细 | 计划部 |  |
| 9 | 根据直接费用、直接人工、外单位配合费预算，形成设计院业务成本费用预算初稿，并提交预算审批机 | 计划部 |  |
| 10 | 预算审批机构审批 | 预算审批机构 | 关键点4 |
| 11 | 形成设计院业务成本费用预算终稿，并正式发布 | 预算管理委员会 |  |

### 5．流程图

## （六）资本支出预算编制流程

### 1．适用范围

本流程适用于资本支出预算编制和审批的过程。

### 2．流程起点和终点

起点：预算管理办公室制定资本支出限额管理标准。

终点：预算管理委员会审议通过资本支出预算方案，并正式发布。

### 3．流程涉及的部门

1、主推部门：归口管理部门（综合部、技术部、计划部）

2、协助部门：各预算责任单位

### 4．流程说明

| 节点 | 节点操作说明 | 责任部门 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算管理办公室制定设计院资本支出限额标准 | 预算管理办公室 | 关键点1 |
| 2 | 编制部门资产购置预算，并提交归口管理部门 | 预算责任单位 |  |
| 3 | 归口管理部门判断是否符合支出标准 | 归口管理部门 | 关键点2 |
| 4 | 形成设计院资本支出预算初稿，并提交预算审批机构 | 归口管理部门 |  |
| 5 | 预算审批机构审批 | 预算审批机构 | 关键点3 |
| 6 | 形成设计院资本支出预算终稿，并正式发布 | 预算管理委员会 |  |

### 5．流程图